ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКБР

студентом 4 курса 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (уровень бакалавриата), профиль «Технология программирования» очной формы обучения факультета ФМОиТ на 2025/2026 уч.год:

_______________________________Лысанским Никитой Алексеевичем________________________________

по теме _Разработка программного комплекса для автоматизации проверки и оформления работ в соответствии с требованиями___________ ________нормоконтроля____________________________________________________________________________________________________

руководитель ВКБР __Апалеева Алисия Михайловна, старший преподаватель кафедры информатики и методики преподавания информатики

| № | Этапы работы | Содержание этапа | Срок выполнения – до | Отметка о сдаче этапа Дата, подпись |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Студентом | Руководителем |
|  | Выбор и обсуждение темы ВКБР | Разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную бакалаврскую работу | 24.10.2025 |  |  |
|  | Введение | Определение цели и задач ВКБР, обоснование актуальности темы ВКБР | 31.10.2025 |  |  |
|  | Анализ предметной области, техническое задание | Основные положения о выбранной предметной области, процессах, подлежащих автоматизации и обрабатываемых данных. Обзор аналогов разрабатываемой программы. Техническое задание составляется согласно межгосударственному стандарту РФ ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению» | 07.11.2025 |  |  |
|  | Проектирование приложения | Разработка структуры приложения, определения компонентов и способов их взаимодействия. Описание структуры входных и выходных данных и способов их хранения. Выбор стека технологий и инструментов разработки. | 21.11.2025 |  |  |
|  | Предоставление готовой курсовой работы на проверку руководителю | Введение Основная часть (три-четыре параграфа) Заключение Список использованных источников Приложения (по необходимости). | 01.12.2025 |  |  |
|  | Защита курсовой работы | Представление результатов курсовой работы на кафедре, ответы на вопросы комиссии | 11.12.2025 |  |  |
|  | Разработка приложения с использованием системы контроля версий git | Демонстрация руководителю начального прототипа приложения | 24.01.2026 |  |  |
|  |  | Демонстрация руководителю прототипа приложения с добавленным функционалом | 24.02.2026 |  |  |
|  |  | Демонстрация руководителю готового приложения | 31.03.2026 |  |  |
|  |  | Описание структуры и компонентов приложения, алгоритмов работы программы. Обеспечение информационной безопасности и защита ПД | 10.04.2026 |  |  |
|  | Заключение | Основные выводы о проделанной работе, результаты достижения цели ВКБР и выполнение задач | 20.04.2026 |  |  |
|  | Прохождение преддипломной практики, консультации нормоконтролёра и консультантов | Первичные консультации по нормоконтролю, алгоритмической части и информационной безопасности Подготовка и сдача отчёта по преддипломной практике на кафедру | В период прохождения преддипломной практики: с 10.04.2026 по 23.04.2026 |  |  |
|  | Предоставление итоговой ВКБР на проверку руководителю | Завершение работы над ВКБР, окончательное оформление всех разделов, списка использованных источников и приложений | С 15.04.2026 по 20.04.2026 |  |  |
|  | Предварительная защита ВКБР на кафедре | Представление результатов работы на кафедре, получение допуска к защите | 23.04.2026 |  |  |
|  | Предоставление окончательного варианта ВКБР на проверку руководителю | Предоставление руководителю полностью готового, оформленного по нормоконтролю текста ВКБР | За 3 недели до защиты |  |  |
|  | Прохождение нормоконтроля и консультантов, получение отзыва руководителя | Проверка оформления ВКБР нормоконтролёром Получение подписей консультантов по алгоритмической части и информационной безопасности Получение отзыва руководителя | За 7 дней до защиты |  |  |
|  | Сдача готовой ВКБР на кафедру | Итоговая прошитая ВКБР со всеми подписями на титульном листе сдаётся секретарю ГАК | За 5 дней до защиты |  |  |
|  | Защита ВКБР на заседании ГАК | Представление результатов ВКБР, ответы на вопросы членов ГАК | В период с 01.06.2026 по 20.06.2026 |  |  |

Руководитель ВКБР								_______________      /      Апалеева А. М.        / «24» октября 2025

Подпись                                  ИОФ

С графиком выполнения ВКБР 		____________		_______________      /      Лысанский Н.А.       / «24» октября 2025

согласен/согласна		 Подпись студента                   ИОФ студента